附件
福建国家级杂交水稻制种基地项目（三明）代建服务报价函
	序号
	服务内容
	含税报价（单位：元）

	1
	福建国家级杂交水稻制种基地项目（三明）的全过程代建服务，详见项目内容和要求
	

	合计
	金额大写：                      （￥：            小写）


注：总报价应包含福建国家级杂交水稻制种基地项目（三明）的全过程代建服务中所需的一切费用。
联系人：

联系电话：

通讯地址：
报价单位名称（盖章）                  
      年   月   日

项目内容和要求
一、项目概况
1.工程建设地点：三明市三元区、沙县区、清流县、宁化县、泰宁县、将乐县、大田县、尤溪县、建宁县、明溪县。

2.建设规模及主要内容：工程概算总投资约10794万元，其中工程费用约10056万元，工程建设其他费用约738万元。建设农业设施（烘干车间、仓储库、道路硬化等工程）、田间试验区（约200亩），购置仪器设备，购置农机具等内容。

3.项目代建质量要求：符合国家工程勘察、设计及施工质量验收规范规定的合格标准。
4.项目建设总工期：36个月。
二、代建管理的范围及内容
本次项目代建内容为福建国家级杂交水稻制种基地项目（三明）项目的全过程代建，代建内容包括但不限于以下内容：

1.依法组织项目勘察、设计等招标活动，协助项目单位签订并监督勘察、设计单位履行合同；

2.组织开展项目施工图设计，与项目单位沟通协调，在不突破概算的情况下，优化方案，提升项目使用功能，按规定办理施工图设计审查；

3.组织项目预算（施工图预算及相关费用）编制工作，按规定程序报批；

4.依法组织项目监理、施工（含工程总承包）、主要材料设备采购等招标活动，协助项目单位签订并监督监理、施工、主要材料设备供应单位履行合同；

5.组织代编项目年度投资计划和基建支出预算，交由项目单位按规定程序报批；

6.按月向项目单位报送工程进度和资金使用情况，组织代编项目年度财务决算报表；

7.代办项目建设工程规划许可证、施工许可证、规划报验、消防、人防、竣工验收备案等建设程序要求的手续；

8.组织项目施工，负责代办项目施工中出现的设计变更、概算调整等报批手续；

9.协助监理单位组织项目中间验收，会同项目单位组织交工或竣工验收（工程质量验收）；

10.负责组织代编项目竣工财务决算报告，按规定程序报批；

11.负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整地整理汇编移交；

12.采购人交办的其他事项及代建合同约定的其他事项。

注：以上内容及相关要求仅用于最高限价设定事前询价，后续将按照实际需求开展招标。
